文化墙验收清单（完工那天照着对）

墙装完了别急着签字。照这八条过一遍，一条一条对。

| # | 查什么 | 怎么查 | 什么样算不合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 卷尺量实际长宽，对合同 | 跟合同差超过 1% |
| 2 | 厚度 | 卡尺量板材（边上看） | 比合同写的薄 |
| 3 | 平整 | 侧着光看，手摸一遍 | 有波浪、有鼓包 |
| 4 | 收边 | 看四边和转角 | 翘边、缝隙、胶打得脏 |
| 5 | 字 | 逐字读一遍 | 错字、缺笔画、间距忽宽忽窄 |
| 6 | 牢固 | 用手推一推 | 有晃动、有响声 |
| 7 | 灯（有灯箱的话） | 全开，走远看 | 有暗区、有的亮有的不亮 |
| 8 | 留底 | 当天拍全景 + 细节 | 没拍照，后面说不清 |

最容易漏的一条

第 2 条——拿卡尺量厚度。这是唯一一处装完之后还能查出来、但很多人不查的地方。

一句话收尾

这八条过完再签字。有没有做验收，差的就是后面这一年。

本资料由 江西三维文化产业发展有限公司 整理 · 始于 1999 年 · 赣州

赣州市章贡区沙河镇盘石数智园区 5 栋 2 单元 2 楼 ｜ 139-7012-6766（微信同号）

不收费用，可自行打印与转发。想让人到现场一起过一遍，打上面这个电话。